Plan de respaldo

Proyecto: Mercapleno

Fecha de verificación: 2 de septiembre de 2026

Estado: Diagnóstico actual y propuesta de respaldo automático

Introducción

La disponibilidad, integridad y recuperación de la información constituyen elementos fundamentales para la continuidad operativa de cualquier sistema que gestione información empresarial. En el caso del proyecto Mercapleno, la base de datos constituye un componente crítico, debido a que almacena información relacionada con productos, inventario, ventas, proveedores, usuarios, movimientos y demás procesos asociados al funcionamiento de la aplicación.

El presente informe tiene como finalidad documentar el estado actual del mecanismo de persistencia y respaldo de la base de datos de Mercapleno, así como establecer una propuesta para implementar un esquema de respaldo automático, seguro y verificable.

El documento diferencia expresamente entre los mecanismos identificados durante el diagnóstico y las medidas recomendadas para una futura implementación. Por tanto, la automatización descrita en este informe aún no se encuentra implementada.

1. Objetivo

El objetivo principal es establecer un plan de respaldo que permita garantizar la disponibilidad, integridad y recuperación de la información de Mercapleno ante situaciones como fallas del equipo, errores humanos, corrupción de datos, eliminaciones accidentales o pérdida del entorno Docker.

De manera específica, el plan busca:

Establecer una estrategia de respaldo periódico de la base de datos.

Mantener copias independientes del entorno de producción.

Definir políticas de retención de los respaldos.

Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso.

Verificar automáticamente la integridad de los archivos generados.

Establecer procedimientos de restauración y recuperación.

Definir objetivos de punto y tiempo de recuperación.

Mantener registros que permitan auditar las operaciones de respaldo y restauración.

2. Alcance

El plan de respaldo comprende la base de datos MariaDB denominada mercapleno, incluyendo su estructura, datos, índices, claves, restricciones y tabla de control de migraciones de Prisma.

La base de datos se ejecuta en el servicio Docker db, definido en el archivo mercapleno-docker/docker-compose.yml. El contenedor publica el puerto local 3307 y utiliza el volumen Docker mysql_data, montado en /var/lib/mysql.

Se identificaron 19 tablas en total. De estas, 18 corresponden a tablas funcionales de la aplicación:

cart

cart_items

categoria

devolver_productos

entrada_productos

metodo

movimiento

productos

proveedor

roles

salida_productos

stock_actual

tipos_identificacion

tipo_devolucion

tipo_movimiento

usuarios

venta

venta_productos

La tabla adicional corresponde a _prisma_migrations, utilizada por Prisma para mantener el control de las migraciones aplicadas por el backend.

No forman parte del dump de la base de datos las imágenes, archivos del frontend ni los secretos utilizados por la aplicación. En caso de que las imágenes de productos se almacenen fuera de la base de datos, deberán contar con un mecanismo de respaldo independiente y coordinado con el presente plan.

3. Diagnóstico del estado actual

La verificación realizada el 2 de septiembre de 2026 permitió determinar que la base de datos se encuentra operativa y cuenta con persistencia local mediante Docker.

3.1. Infraestructura identificada

Los principales elementos observados durante el diagnóstico fueron los siguientes:

Elemento	Estado o valor observado

Contenedor	mercapleno-docker-db-1

Estado	Activo y saludable

Servicio	db

Puerto publicado	3307 → 3306

Base de datos	mercapleno

Motor	MariaDB 10.11.18-ubu2204

Imagen base del Dockerfile	mariadb:10.11

Tablas totales	19

Tamaño aproximado	0,64 MiB de datos e índices

Persistencia	Volumen Docker mysql_data

Dump existente	mercapleno-docker/mercapleno.sql

Tamaño del dump	28.780 bytes

El volumen mysql_data proporciona persistencia para los datos del contenedor; sin embargo, no debe considerarse como un mecanismo de respaldo independiente. La recreación, pérdida o corrupción del entorno Docker podría comprometer tanto el contenedor como su almacenamiento asociado.

3.2. Dump existente

Durante la revisión se identificó el archivo mercapleno-docker/mercapleno.sql, correspondiente a un dump generado mediante phpMyAdmin.

El archivo tiene un tamaño de 28.780 bytes. La información contenida en el dump indica una fecha de generación del 22 de febrero de 2026 a las 20:58:53. Adicionalmente, se observa una fecha de archivo correspondiente al 25 de agosto de 2026.

El dump fue generado contra MariaDB 10.4.32, mientras que la instancia actualmente observada utiliza MariaDB 10.11.18.

Por esta diferencia de versiones, se recomienda generar un nuevo respaldo directamente desde la instancia actual y realizar una prueba de restauración antes de considerarlo un respaldo confiable para recuperación.

El archivo mercapleno.sql debe interpretarse como un archivo de inicialización existente y no como evidencia de un sistema de respaldo automático.

3.3. Situación de la automatización

En el alcance revisado no se encontraron:

Scripts automatizados de respaldo.

Tareas programadas para generar copias periódicas.

Servicios de almacenamiento externo asociados al backup.

Mecanismos automatizados de retención.

Verificación programada de restauraciones.

Evidencia de copias externas cifradas.

Por lo tanto, el estado actual corresponde a una persistencia local con un dump manual existente, pero sin un sistema integral de respaldo automático.

4. Estrategia de respaldo propuesta

Se recomienda implementar una combinación de respaldos completos lógicos mediante mariadb-dump o mysqldump.

La estrategia propuesta contempla tres niveles de conservación:

Respaldo completo diario.

Respaldo completo semanal con mayor periodo de conservación.

Copia mensual de cierre para conservar puntos históricos.

El respaldo lógico completo resulta apropiado para el tamaño actual de la base de datos y permite recuperar tanto la estructura como los datos mediante un procedimiento relativamente sencillo.

Los binlogs o mecanismos de replicación podrán incorporarse posteriormente como una mejora de continuidad operativa, especialmente si los requerimientos de recuperación establecen un RPO inferior a 24 horas.

5. Frecuencia de respaldo

La frecuencia inicial propuesta es la siguiente:

Tipo de respaldo	Frecuencia	Retención propuesta

Completo diario	Todos los días	14 días

Completo semanal	Cada domingo	8 semanas

Mensual	Último respaldo semanal del mes	12 meses

Prueba de restauración	Mensual	Según registro histórico

La frecuencia deberá revisarse conforme aumente el volumen de ventas, inventario, movimientos y criticidad de la información.

6. Horario de ejecución

El respaldo diario deberá programarse inicialmente para las 23:00 horas, hora local, después del periodo principal de ventas y movimientos de inventario.

Este horario deberá revisarse si los registros de actividad muestran operaciones significativas durante dicha franja.

El mecanismo de automatización deberá impedir ejecuciones simultáneas y generar una alerta cuando:

No sea posible conectarse al contenedor.

El proceso de dump finalice con error.

El archivo generado se encuentre vacío o incompleto.

Exista insuficiencia de espacio.

Falle la compresión.

Falle el cifrado.

No pueda realizarse la copia externa.

7. Destino de los respaldos

Como mínimo, deberán mantenerse tres copias independientes:

Una copia temporal en un directorio de respaldos ubicado en el servidor que ejecuta Docker.

Una copia en un almacenamiento externo o servidor diferente del equipo principal.

Una copia en almacenamiento en la nube con acceso restringido.

El respaldo no debe almacenarse exclusivamente dentro del contenedor Docker, debido a que este puede ser eliminado o recreado.

El almacenamiento externo deberá contar con capacidad suficiente, control de versiones cuando sea posible y mecanismos de monitoreo para detectar errores de transferencia o almacenamiento.

8. Política de retención

La política inicial propuesta es:

Tipo de respaldo	Periodo de conservación

Diarios	14 días

Semanales	8 semanas

Mensuales	12 meses

La eliminación automática de respaldos deberá ejecutarse únicamente después de comprobar que la copia más reciente fue creada y verificada correctamente.

Este control evita que un fallo de generación pueda provocar simultáneamente la eliminación de respaldos anteriores y la ausencia de una copia nueva válida.

9. Seguridad de los respaldos

Los respaldos contienen información potencialmente sensible de la operación de Mercapleno. Por este motivo, deberán aplicarse controles de seguridad durante su generación, almacenamiento y transferencia.

Se establecen las siguientes recomendaciones:

Cifrar los archivos antes de copiarlos fuera del servidor.

Mantener las claves de cifrado en un gestor de secretos.

Evitar almacenar las claves dentro del repositorio o en el mismo directorio de respaldos.

Restringir los permisos de lectura y escritura del directorio de backups.

Utilizar un usuario de base de datos con los permisos mínimos necesarios.

Evitar el uso de root en la automatización definitiva.

Proteger los destinos externos mediante controles de acceso y autenticación multifactor cuando el proveedor lo permita.

Utilizar versionado en el almacenamiento externo cuando esté disponible.

Evitar registrar contraseñas en logs, nombres de archivos o mensajes de error.

Rotar las credenciales que actualmente se encuentren almacenadas en texto plano dentro de la configuración Docker antes de poner el mecanismo de respaldo en producción.

10. Automatización propuesta

La automatización deberá implementarse sin modificar inicialmente el funcionamiento actual de la base de datos.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Crear un directorio de respaldo fuera del contenedor.

Crear un script de respaldo que ejecute mariadb-dump contra el servicio db.

Utilizar variables de entorno y credenciales protegidas.

Generar nombres de archivos que incluyan fecha y hora.

Comprimir el resultado.

Cifrar el archivo de respaldo.

Verificar que el archivo tenga un tamaño mayor que cero.

Registrar fecha, tamaño, checksum y código de salida.

Copiar el archivo al destino externo.

Verificar la integridad de la copia.

Configurar el Programador de tareas de Windows, cron o un mecanismo equivalente para ejecutarlo diariamente a las 23:00.

Aplicar automáticamente la política de retención.

Generar alertas cuando se produzca cualquier fallo.

La automatización anterior constituye una propuesta de implementación y no una funcionalidad actualmente desplegada.

11. Verificación de cada respaldo

Cada ejecución deberá incluir controles que permitan determinar si el respaldo realmente puede ser utilizado.

Se deberá comprobar:

Código de salida exitoso del comando de dump.

Existencia del archivo generado.

Tamaño superior a cero.

Lectura válida del encabezado y contenido SQL.

Coincidencia del checksum después de la transferencia.

Fecha y hora de ejecución.

Duración del proceso.

Tamaño del archivo.

Destino utilizado.

Resultado de cada etapa.

Disponibilidad de espacio.

Resultado de la transferencia externa.

La existencia del archivo mercapleno.sql, por sí sola, no demuestra que el respaldo sea recuperable. La capacidad de recuperación debe comprobarse mediante pruebas de restauración controladas.

12. Pruebas periódicas de restauración

Se deberá realizar una prueba de restauración como mínimo una vez al mes.

El procedimiento será:

Crear un contenedor o base de datos de prueba aislada con una versión compatible de MariaDB.

Restaurar una copia reciente.

Evitar cualquier modificación sobre la base de producción o desarrollo.

Confirmar la existencia de las 19 tablas esperadas.

Verificar específicamente la presencia de _prisma_migrations.

Comparar los conteos de registros con la base de origen.

Verificar relaciones, índices y restricciones.

Ejecutar una comprobación del backend contra la base restaurada.

Medir el tiempo empleado en la restauración.

Documentar los resultados.

Eliminar el ambiente temporal al finalizar la prueba.

Las pruebas deberán conservar evidencia suficiente para demostrar que el respaldo puede utilizarse efectivamente ante un incidente.

13. Procedimiento de recuperación

Ante un evento de pérdida o corrupción de información, se propone el siguiente procedimiento:

Declarar formalmente el incidente.

Detener las operaciones de escritura para evitar modificaciones adicionales.

Identificar el último respaldo verificado disponible.

Conservar el estado fallido para análisis, cuando sea posible.

Crear una instancia limpia de MariaDB con capacidad suficiente.

Restaurar el archivo descifrado utilizando mariadb o un cliente compatible.

Verificar tablas, registros, relaciones y datos críticos de ventas e inventario.

Configurar el backend para conectarse a la instancia restaurada.

Ejecutar pruebas de salud y operaciones de solo lectura.

Autorizar la reapertura de las operaciones de escritura.

Registrar el incidente y el proceso de recuperación.

El registro final deberá incluir el backup utilizado, hora de inicio, hora de finalización, causa identificada y cualquier pérdida de información producida.

No deberá restaurarse directamente sobre la base original sin validar previamente el archivo en un ambiente aislado.

14. Objetivo de Punto de Recuperación (RPO)

El Recovery Point Objective (RPO) propuesto es de 24 horas.

Esto significa que, en el peor escenario, podrían perderse los datos generados desde el último respaldo diario exitoso.

Para reducir el RPO a una hora o menos sería necesario implementar mecanismos adicionales, como binlogs, replicación o una solución administrada que permita recuperación a un punto específico en el tiempo.

15. Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO)

El Recovery Time Objective (RTO) propuesto es de 4 horas.

Este tiempo contempla la recuperación de la base de datos, la validación de la información y las comprobaciones necesarias para restablecer el funcionamiento del backend.

El RTO deberá medirse durante las pruebas mensuales de restauración y ajustarse posteriormente con base en tiempos reales.

16. Responsables

Responsable	Funciones principales

Administrador del sistema / DevOps	Configuración de tareas, credenciales, destinos y alertas

Responsable de base de datos	Revisión de respaldos, permisos, integridad y restauraciones

Equipo backend	Validación de migraciones Prisma y funcionamiento de la API

Responsable del proyecto	Aprobación de RPO/RTO y autorización de recuperación

En equipos pequeños una misma persona podrá asumir varias funciones. Sin embargo, siempre que sea posible, las pruebas periódicas de restauración deberán ser revisadas y registradas por una segunda persona para fortalecer el control.

17. Evidencias y registros

Cada ejecución de respaldo deberá conservar como mínimo:

Fecha y hora de inicio.

Fecha y hora de finalización.

Nombre del archivo.

Tamaño del archivo.

Checksum.

Versión de MariaDB.

Origen del respaldo.

Resultado del dump.

Resultado de la compresión.

Resultado del cifrado.

Resultado de la copia externa.

Destino utilizado.

Periodo de retención aplicado.

Identificador de la tarea o responsable.

Duración.

Resultado de las pruebas de restauración.

Observaciones.

Incidentes y errores.

Acciones correctivas aplicadas.

Estos registros permitirán demostrar la ejecución del plan y facilitarán la investigación de incidentes.

18. Matriz de riesgos

Riesgo	Impacto	Medida de mitigación

Falla del equipo principal	Alto	Copia externa independiente

Eliminación accidental	Alto	Respaldos diarios y política de retención

Corrupción de la base	Alto	Backups completos y pruebas de restauración

Pérdida del contenedor Docker	Alto	Almacenamiento externo

Fallo del respaldo	Alto	Verificación automática y alertas

Acceso no autorizado	Alto	Cifrado y control de permisos

Pérdida de credenciales	Alto	Gestor de secretos y rotación

Backup incompatible	Medio/Alto	Pruebas de restauración con versión compatible

Falta de espacio	Medio	Monitoreo de capacidad

Backup no recuperable	Alto	Pruebas mensuales de restauración

19. Evidencia del diagnóstico

Con base en la verificación realizada el 2 de septiembre de 2026, se establecieron los siguientes datos:

Elemento	Evidencia

Contenedor	mercapleno-docker-db-1

Estado	Activo y saludable

Servicio	db

Puerto	3307 hacia 3306

Base	mercapleno

Motor	MariaDB 10.11.18-ubu2204

Tablas	19

Tamaño aproximado	0,64 MiB

Persistencia	mysql_data

Dump existente	mercapleno-docker/mercapleno.sql

Tamaño del dump	28.780 bytes

Fecha indicada dentro del dump	22/02/2026 20:58:53

Fecha del archivo	25/08/2026

20. Plan de implementación por fases

Para reducir el riesgo de introducir cambios sin validación, se recomienda implementar el plan progresivamente.

Fase 1. Preparación

Generar un nuevo dump desde la instancia MariaDB 10.11.18.

Definir ubicación de almacenamiento.

Crear el usuario específico para backups.

Revisar y proteger las credenciales.

Definir permisos del directorio.

Fase 2. Validación

Ejecutar el nuevo dump manualmente.

Verificar su tamaño y checksum.

Restaurarlo en una instancia aislada.

Comprobar las 19 tablas.

Validar el funcionamiento del backend.

Fase 3. Automatización

Crear el script de respaldo.

Configurar compresión y cifrado.

Programar la ejecución diaria a las 23:00.

Incorporar logs.

Incorporar alertas.

Fase 4. Copias externas

Configurar almacenamiento externo.

Configurar almacenamiento en nube.

Verificar los checksums después de las transferencias.

Configurar controles de acceso y versionado.

Fase 5. Operación y mejora continua

Aplicar la política de retención.

Ejecutar pruebas mensuales de restauración.

Medir RPO y RTO reales.

Revisar logs y capacidad.

Ajustar la frecuencia de respaldo según el crecimiento del sistema.

Evaluar binlogs o replicación si el RPO requerido disminuye.

21. Conclusión

La base de datos de Mercapleno se encuentra actualmente operativa y dispone de persistencia local mediante el volumen Docker mysql_data. También existe un archivo SQL generado previamente mediante phpMyAdmin. Sin embargo, estos elementos no constituyen por sí mismos un sistema integral de respaldo.

El diagnóstico realizado evidencia que actualmente no existe un plan automático implementado que incluya generación periódica de backups, almacenamiento independiente, cifrado, política automatizada de retención, monitoreo, alertas y pruebas periódicas de restauración.

La principal prioridad consiste en generar un nuevo dump directamente desde la instancia MariaDB 10.11.18 actualmente operativa, validar su restauración en un ambiente aislado y utilizarlo como punto de partida para la implementación del sistema automatizado.

Posteriormente, se recomienda establecer respaldos completos diarios a las 23:00, copias semanales y mensuales, almacenamiento en ubicaciones independientes, controles de seguridad, verificación mediante checksum y pruebas mensuales de restauración.

Con la implementación de estas medidas, Mercapleno contará con un mecanismo de recuperación más confiable frente a fallas de infraestructura, errores humanos, corrupción de información o pérdida del entorno Docker. El RPO inicial de 24 horas y el RTO de 4 horas deberán ser medidos periódicamente y ajustados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.

Referencias

MariaDB Foundation. (s. f.). MariaDB documentation. https://mariadb.com/docs/

Prisma. (s. f.). Prisma documentation. https://www.prisma.io/docs/

Docker. (s. f.). Docker documentation. https://docs.docker.com/

Este texto ya está organizado como informe formal para Word bajo APA 7. Si quieres, también puedo prepararte una versión más universitaria, con portada APA, resumen, palabras clave, tabla de contenido y sección de referencias, para que quede como un documento final de entrega académica.