Plan de Migración de Base de Datos y Data

MERCAPLENO

AUTOR: Jeferson Bernal

## ÍNDICE

- Parte I. Análisis Técnico y Decisión de Motor de Base de Datos

  - 1. Diagnóstico: ¿qué base de datos utiliza actualmente Mercapleno?

  - 2. Cuadro comparativo de motores de bases de datos

  - 3. Decisión técnica y justificación de la migración

- Parte II. Plan Integral de Migración de Base de Datos y Datos

  - 1. Objetivo

  - 2. Alcance

  - 3. Situación actual (origen)

  - 4. Situación destino

  - 5. Inventario de datos

  - 6. Estrategia de migración

  - 7. Mapeo de datos

  - 8. Transformaciones necesarias

  - 9. Orden de migración de tablas

  - 10. Plan de pruebas

  - 11. Validación de la migración

  - 12. Ventana de migración

  - 13. Plan de contingencia / rollback

  - 14. Matriz de responsables (RACI)

  - 15. Evidencias y artefactos de la migración

Parte I. Análisis Técnico y Decisión de Motor de Base de Datos

## 1. Diagnóstico: ¿qué base de datos utiliza actualmente Mercapleno?

El análisis de los archivos de configuración, variables de entorno y esquemas del repositorio permite establecer con precisión el motor de base de datos actualmente en producción y en los ambientes de desarrollo del proyecto formativo.

- Motor actual: MariaDB

- Motor de almacenamiento: InnoDB, con codificación utf8mb4

- Capa de acceso a datos: Prisma ORM, configurado con el proveedor "mysql", más un módulo complementario de conexión directa mysql2 (MysqlService).

- Infraestructura: contenedor Docker basado en la imagen mariadb, expuesto en el puerto 3307 (desarrollo) y 3308 (pruebas de integración).

- Estructura: base de datos relacional compuesta por 18 tablas, con tipos ENUM (productos_estado, cart_status), llaves foráneas con restricciones RESTRICT y CASCADE, y llaves primarias compuestas (venta_productos).

## 2. Cuadro comparativo de motores de bases de datos

A continuación se presenta el análisis comparativo de los motores evaluados como posibles destinos de migración, considerando el modelo de datos, la naturaleza transaccional del sistema (ventas, inventario y carrito de compras) y su compatibilidad con la arquitectura NestJS + Prisma ya existente.

| Motor de BD | Modelo | Ventajas principales | Desventajas principales | Viabilidad en Mercapleno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MariaDB / MySQL (Entorno actual) | Relacional | Implementación sencilla y ágil; excelente desempeño en lecturas básicas; infraestructura preexistente en el proyecto con compatibilidad total para migrar sin modificar código masivamente. | Restricciones de verificación y tipos poco rigurosos; funcionalidades JSON más acotadas; gestión de bloqueos por fila con menor eficiencia bajo transacciones complejas. | Intermedia: cubre los requerimientos mínimos de operación, pero restringe la escalabilidad y las analíticas futuras. |
| PostgreSQL (Opción recomendada) | Objeto-Relacional | Aislamiento superior y sólida concurrencia; tipos JSONB indexables; motor de búsqueda de texto nativo; integración nativa con Prisma ORM; rendimiento hasta 3.5x superior en escrituras complejas con joins. | Mayor uso de RAM por proceso de conexión; requiere afinación técnica en entornos altamente concurrentes. | Excelente: se adecua de forma precisa a la demanda transaccional de ventas, compras e inventarios. |
| MongoDB | NoSQL (Documental) | Esquema dinámico y flexible; óptimo para catálogos heterogéneos; escalabilidad horizontal automatizada (sharding). | Carece de integridad referencial estricta por defecto; transacciones multidocumento costosas; exige reestructurar la lógica de inventario y ventas. | Baja: no resulta idónea para sistemas POS/ERP con control estricto de inventarios. |
| Microsoft SQL Server / Oracle | Relacional Empresarial | Capacidades analíticas de alto nivel, soporte corporativo y herramientas avanzadas de Business Intelligence. | Licenciamiento de alto costo, elevado consumo de recursos y mayor complejidad de gestión en contenedores. | Baja: inviable e innecesaria considerando el alcance y contexto del proyecto. |

## 3. Decisión técnica y justificación de la migración

Dictamen técnico: Adopción e implementación de PostgreSQL

### Compatibilidad e integración con el ecosistema actual

La arquitectura del backend se sustenta en NestJS con Prisma ORM, plataforma que ofrece soporte nativo e inmediato para PostgreSQL (mediante provider = "postgresql"). Esta cualidad habilita la transmisión del motor de base de datos sin requerir modificaciones en los servicios ni en la lógica de negocio de la aplicación.

### Respaldo del análisis de mercado (2026)

Fuentes técnicas actuales coinciden en que PostgreSQL es la opción preferida para nuevos proyectos que requieren máxima flexibilidad, cumplimiento estricto del estándar SQL y funciones avanzadas, mientras que MySQL/MariaDB siguen siendo válidas por su simplicidad, pero muestran limitaciones frente a cargas transaccionales complejas reportan que PostgreSQL completa cargas transaccionales complejas hasta el doble de rápido que MySQL, y hasta 3.5 veces más rápido en escrituras con múltiples joins y restricciones precisamente el patrón de venta_productos, movimiento y stock_actual en Mercapleno.

Parte II. Plan Integral de Migración de Base de Datos y Datos

## 1. Objetivo

Migrar la base de datos de Mercapleno desde el motor MariaDB hacia PostgreSQL, garantizando cero pérdida de datos, preservación de la integridad referencial, optimización de la estructura de tablas y continuidad operativa.

## 2. Alcance

- Bases de datos: base de datos principal mercapleno.

- 18 tablas distribuidas en 5 dominios funcionales: seguridad y usuarios, catálogo e inventario, movimientos, venta y carrito de compras.

- Ambientes: desarrollo local.

- Componentes de aplicación afectados: backend NestJS

## 3. Situación actual (origen)

- Motor: MariaDB

- Tamaño estimado: entre 50 MB y 500 MB.

- Codificación: utf8mb4, intercalación utf8mb4_general_ci.

- Uso de columnas AUTO_INCREMENT para llaves primarias.

- Fechas manejadas con tipos date, timestamp y datetime(0).

- Campos booleanos almacenados

- Llaves foráneas con índices auxiliares explícitos y relaciones RESTRICT/CASCADE.

## 4. Situación destino

- Motor: PostgreSQL.

- Codificación: UTF8, con Collate en_US.utf8 / es_CO.utf8..

- Tipos nativos: BOOLEAN verdadero, TIMESTAMPTZ, NUMERIC(12,2)/DECIMAL(12,2).

- Tipos enumerados propios de PostgreSQL (CREATE TYPE productos_estado AS ENUM (...)).

## 5. Inventario de datos

Se migran 18 entidades que cubren la totalidad de la información funcional del sistema: seguridad, catálogo, inventario, venta  y carrito de compras.

| Entidad / tabla | Tipo de información | Volumen estimado | Criticidad |
| --- | --- | --- | --- |
| roles | Catálogo de roles (Admin, Empleado y cliente) | 5 – 10 | Alta (seguridad) |
| tipos_identificacion | CC, CE, NIT, Pasaporte, etc. | 5 – 10 | Media |
| usuarios | Cuentas, credenciales cifradas, 2FA | 100 – 5.000+ | Crítica |
| categoría | Clasificación de productos | 20 – 100 | Media |
| proveedor | Datos de proveedores y estado activo | 20 – 200 | Alta |
| productos | Catálogo maestro de productos y precios | 500 – 10.000+ | Crítica |
| metodo | Métodos de pago (efectivo, tarjeta, Nequi) | 6 – 15 | Alta |
| tipo_movimiento | Tipos de operación en el stock | 5 – 10 | Media |
| tipo_devolucion | Motivos de devolución | 5 – 10 | Media |
| movimiento | Encabezado de movimientos de inventario | 1.000 – 50.000+ | Crítica |
| stock_actual | Existencias actuales y vencimientos | 500 – 10.000+ | Crítica |
| entrada_productos | Registro de compras / ingresos | 1.000 – 50.000+ | Crítica |
| salida_productos | Registro de bajas / salidas | 500 – 20.000+ | Crítica |
| devolver_productos | Histórico de devoluciones | 100 – 5.000+ | Alta |
| venta | Ticket de compra | 2.000 – 100.000+ | Crítica |
| venta_productos | Detalle de líneas vendidas | 5.000 – 300.000+ | Crítica |
| cart | Carritos de compra de usuarios | 500 – 10.000+ | Media |
| cart_items | Productos añadidos a carritos | 1.000 – 30.000+ | Media |

## 6. Estrategia de migración

Se implementará una estrategia de migración offline (con parada programada del sistema) para asegurar la integridad referencial y financiera. El proceso se compone de las siguientes fases:

- Preparación de Esquema: Ejecución de Prisma Migrate para crear la estructura en PostgreSQL, asegurando la compatibilidad de tipos (BOOLEAN, ENUM, NUMERIC).

- Migración ETL: Uso de la herramienta pgloader para la transferencia automatizada de datos, permitiendo la transformación de tipos en tiempo real y optimizando la carga masiva.

- Post-procesamiento: Ejecución de scripts en Node.js para el reseteo de las secuencias de las llaves primarias (IDENTITY) y verificación de integridad de datos.

- Validación: Ejecución de scripts de comparación (COUNT, sumatorias) para asegurar la paridad de datos.

## 7. Mapeo de datos

| Campo / tipo en MariaDB (origen) | Tipo mapeado en PostgreSQL (destino) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| int(11) AUTO_INCREMENT | INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY | Llaves primarias numéricas. |
| varchar(N) | VARCHAR(N) | Longitudes idénticas (varchar(100), varchar(255)). |
| char(2) | CHAR(2) | Códigos fijos (id_metodo, id_documento). |
| decimal(10,2) / decimal(12,2) | NUMERIC(10,2) / NUMERIC(12,2) | Precios y totales monetarios exactos. |
| tinyint(1) | BOOLEAN | Conversión de 0/1 a false/true (email_verified, activo). |
| date | DATE | Fechas sin zona horaria (fecha_nacimiento, fecha_vencimiento). |
| timestamp / datetime(0) | TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE / TIMESTAMPTZ | Fechas de auditoría (fecha_registro, códigos de verificación). |
| enum('Disponible','Agotado','Deshabilitado') | CREATE TYPE productos_estado AS ENUM (...) | Tipo enum nativo en PostgreSQL. |
| enum('active','ordered') | CREATE TYPE cart_status AS ENUM (...) | Tipo enum del módulo de carrito. |

## 8. Transformaciones necesarias

### Conversión de valores booleanos

Los campos usuarios.email_verified y proveedor.activo, almacenados como 0 o 1, se transforman a los literales booleanos FALSE y TRUE.

### Manejo de fechas nulas o vacías

Los valores tipo '0000-00-00 00:00:00' (comunes en versiones antiguas de MySQL) se reemplazan por NULL antes de la carga.

### Ajuste de secuencias de llaves primarias

PostgreSQL no incrementa las secuencias cuando los datos se insertan, por lo que se ejecuta un script de reseteo para cada tabla con llave autoincremental, por ejemplo:

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('usuarios', 'id'), coalesce(max(id), 1)) FROM usuarios;

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('productos', 'id_productos'), coalesce(max(id_productos), 1)) FROM productos;

SELECT setval(pg_get_serial_sequence('venta', 'id_venta'), coalesce(max(id_venta), 1)) FROM venta;

Este script se replica para las demás tablas con llave primaria autoincremental.

### Formato de caracteres y codificación

Se realiza limpieza de caracteres escapados y verificación de la codificación UTF-8 para nombres y descripciones con tildes o caracteres especiales (ñ, tildes).

## 9. Orden de migración de tablas

Para evitar violaciones de integridad referencial (Foreign Key Violation), los datos se insertan en el siguiente orden secuencial estricto, respetando el grafo de dependencias:

### Nivel 1 — Tablas maestras independientes (sin llaves foráneas)

- roles

- tipos_identificacion

- categoria

- proveedor

- metodo

- tipo_movimiento

- tipo_devolucion

### Nivel 2 — Tablas de entidades principales

- usuarios (depende de: roles, tipos_identificacion)

- productos (depende de: categoria, proveedor)

- movimiento (depende de: tipo_movimiento)

### Nivel 3 — Transacciones de inventario y operaciones

- stock_actual (depende de: productos, movimiento)

- entrada_productos (depende de: productos, movimiento, usuarios)

- salida_productos (depende de: productos, movimiento, usuarios)

- devolver_productos (depende de: productos, tipo_devolucion, tipo_movimiento)

### Nivel 4 — Módulo comercial y carrito

- venta (depende de: usuarios, metodo)

- venta_productos (depende de: venta, productos)

- cart (depende de: usuarios)

- cart_items (depende de: cart, productos)

## 10. Plan de pruebas

### A. Pre-migración

- Prueba de conexión: verificar la conectividad entre el host de migración, MariaDB y PostgreSQL.

- Validación de tipos: confirmar que el DDL generado por Prisma no produce errores de sintaxis (prisma migrate diff).

- Simulación en staging: ejecución completa del proceso en una réplica de la base de datos de pruebas.

### B. Durante la migración

- Monitoreo de logs en tiempo real para detectar truncamiento de cadenas, errores de casteo de tipos o violaciones de unicidad (email, numero_identificacion).

### C. Post-migración

- Pruebas unitarias e integración: ejecución de la suite de pruebas del backend (npm run test:integration).

- Flujo de login y verificación de token JWT / 2FA.

- Listado de productos y filtros por categoría.

- Adición de ítems al carrito y cálculo de totales.

- Creación de una venta completa y descuento correcto en stock_actual.

- Registro de entrada y salida de mercancía en inventario.

## 11. Validación de la migración

### Validación cualitativa e integridad financiera

- Comparación de la sumatoria de totales de venta entre MariaDB y PostgreSQL.

- Verificación de que el stock total acumulado coincide entre ambos motores.

### Validación de integridad referencial

Se ejecutan consultas de detección de registros huérfanos, por ejemplo comprobando que toda venta con id_usuario asignado corresponda a un usuario existente en la tabla usuarios.

## 12. Ventana de migración

- Horario programado:

| Hora | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 12:00 pm | Generar backup final consistente de MariaDB. | Líder del proyecto |
| 12:20 pm | Desplegar DDL en PostgreSQL (prisma migrate). | Líder del proyecto |
| 12:40 pm | Ejecutar los scripts de validación y cualitativa. | Líder del proyecto |
| 1:30 pm | Desplegar el backend apuntando a PostgreSQL. | Líder del proyecto |
| 2:10 | Probar funciones del sistema con conexión exitosa a la nueva BD | Líder de proyecto |

## 13. Plan de contingencia / rollback

Ante un error crítico irrecuperable durante la ventana de migración (por ejemplo, inconsistencia en sumatorias financieras, caída de conectividad), se aplica el siguiente procedimiento:

Criterio de decisión de rollback:

- Cancelar los procesos activos en PostgreSQL.

- Mantener intacta la base de datos MariaDB de origen (que permaneció en modo solo lectura o apagada durante la ventana).

- Reconfigurar las variables de entorno del backend (DATABASE_URL=mysql://...).

- Reiniciar los contenedores del backend y del frontend.

Plan_de_Rollback_Mercapleno.pdf

## 14. Responsables

| Rol | Ejecuta | Verifica | Autoriza |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto |  |  | X |
| Equipo desarrollador | X |  |  |
| Backend Lead | X |  |  |
| QA |  | X |  |

## 15. Evidencias y artefactos de la migración

### Scripts de ejecución

- Script de configuración de migración.

- Archivo schema.prisma actualizado con provider = "postgresql".

- Tutorial de migración.pdf

### Reporte comparativo de validación

- Capturas de pantalla de la aplicación ejecutando transacciones exitosas sobre PostgreSQL (inicio de sesión, consulta de inventario y generación de venta).

Evidencia de funcionalidad PostgreSQL.pdf