# Plan de calidad

Proyecto

Mercapleno

VERSION 1.0 30/07/2026

| PREPARED BY | Jeferson Castro | TITLE |  | DATE | 30/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APPROVED BY |  | TITLE |  | DATE |  |

| VERSION HISTORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSION | APPROVED BY | REVISION DATE | DESCRIPTION OF CHANGE | AUTHOR |
| 1.0 |  | 30/07/2026 | Creación de la estructura inicial del Plan de Aseguramiento de la Calidad para el proyecto Mercapleno. | Jeferson Castro |

PROJECT QUALITY ASSURANCE TABLE OF CONTENTS

Descripción General	3

Objetivo	3

Alcance	3

Objetivos de calidad	4

Herramientas y metodologías	5

Roles y responsabilidades	7

Documentación y control de registros	9

AUDITING PLAN	5

METRICS	6

ESCALATION AND CORRECTIVE ACTION	6

TRAINING AND CERTIFICATION	7

SCHEDULE	7

APPROVALS	7

# Descripción general

El presente documento establece las directrices, políticas, procedimientos, responsabilidades y mecanismos de control que serán implementados durante el desarrollo del proyecto Mercapleno, con el propósito de garantizar que el producto de software cumpla con los estándares de calidad definidos, así como con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para el sistema.

Este documento constituye un instrumento de gestión que orienta las actividades de planificación, ejecución, seguimiento y mejora de la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto. Su aplicación permitirá controlar la calidad de los procesos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación, promoviendo la entrega de un producto confiable, seguro, mantenible y alineado con las necesidades del cliente.

Objetivo

Definir el marco de actividades, responsabilidades, recursos y criterios de control para evaluar la calidad del proyecto Mercapleno en todas sus fases, asegurando que los procesos y entregables cumplan con los estándares establecidos antes de su aceptación.

Alcance

Este plan aplica a todas las fases del desarrollo del sistema Mercapleno:

Fases del desarrollo:

- Análisis de requisitos.

- Diseño del sistema (arquitectura)

- Desarrollo del software

- Pruebas de software

- Corrección de errores

- Elaboración y actualización de documentación.

- Implementación y entrega del sistema.

Componentes y entregables incluidos:

- Gestión de código fuente mediante Git/GitHub.

- Documentos de requisitos, modelos de datos, código fuente, casos de prueba, manuales e informes.

# Objetivos de calidad

El Plan de Calidad del proyecto Mercapleno tiene como objetivo garantizar que el desarrollo del sistema se realice bajo procesos controlados, permitiendo obtener un producto de software que satisfaga los requisitos definidos y las expectativas del cliente.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.

- Reducir la cantidad de errores durante el desarrollo.

- Asegurar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema.

- Mantener la integridad y seguridad de la información.

- Entregar un software confiable, mantenible y de fácil uso.

# Herramientas y metodologías

Las herramientas seleccionadas para el desarrollo del proyecto MercaPleno apoyan la planificación, construcción, verificación y control de la calidad del software. Cada una cumple una función específica dentro del proceso de desarrollo y permite garantizar la trazabilidad, la integridad del código fuente y la correcta ejecución de las actividades de calidad.

Herramientas de desarrollo: Garantiza la trazabilidad de los cambios realizados sobre el código

| Herramientas | Descripción | Uso dentro del plan de calidad |
| --- | --- | --- |
| Git | Sistema de control de versiones distribuido. | Permite registrar, controlar y recuperar los cambios realizados sobre el código fuente y la documentación del proyecto. |
| GitHub | Plataforma de alojamiento de repositorios Git. | Facilita la colaboración entre los integrantes del proyecto, el control de versiones, la gestión de ramas y el almacenamiento seguro del código y la documentación técnica. |

- Todo cambio deberá registrarse mediante commits descriptivos.

- Los cambios deberán quedar documentados en el historial del repositorio.

Herramientas de desarrollo: Permiten implementar el sistema siguiendo buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento del software.

| Herramientas | Función |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo utilizado para la implementación y mantenimiento del código fuente del sistema. |
| NestJS | Framework utilizado para el desarrollo del backend basado en Node.js. |
| React | Biblioteca utilizada para el desarrollo de la interfaz de usuario, permitiendo la construcción de componentes reutilizables y mantenibles. |
| PostgreSQL | Sistema gestor de bases de datos encargado del almacenamiento seguro y consistente de la información del sistema. |
| Docker | Plataforma utilizada para estandarizar el entorno de desarrollo y facilitar el despliegue del sistema. |

Herramientas de pruebas: La verificación del software se apoyarán en herramientas que permitan validar el correcto funcionamiento de cada componente

| Herramientas | Tipo de pruebas | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Postman | Pruebas de API | Ejecución manual de pruebas sobre la API backend para verificar el correcto funcionamiento de los endpoints |
| Jest | Pruebas Unitarias y de Integración | Framework empleado para la creación y ejecución de pruebas unitarias y de integración que permiten verificar el correcto funcionamiento de los módulos del backend |

Metodologias:

Metodologías de desarrollo:

El proyecto Mercapleno adopta el marco de trabajo ágil Scrum, el sistema se construye mediante ciclos de trabajo definidos (Sprints), permitiendo realizar entregas funcionales continuas, revisiones periódicas y validaciones de calidad en cada incremento del software.

Las actividades clave que se ejecutan dentro de cada iteración (Sprint) incluyen:

- Planificación del Sprint: Definición y refino de historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación.

- Diseño y Arquitectura: Modelado de la solución (backend con NestJS, frontend con React y PostgreSQL).

- Desarrollo e Implementación: Construcción modular de la funcionalidad.

- Revisión de Código (Code Review): Inspección técnica de Pull Requests en GitHub previo a la integración.

- Gestión y Corrección de Defectos: Identificación, registro y depuración de bugs o no conformidades.

- Criterio de Terminado (Definition of Done - DoD): Validación que la funcionalidad cumple con los criterios de aceptación antes de ser aceptada.

- Actualización Documental: Registro y control de versiones de la documentación técnica y funcional del proyecto.

Metodologías de Gestión de la Calidad:

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares definidos para el proyecto, se ejecutarán las siguientes actividades de calidad durante todo el ciclo de vida del software:

- Revisión de requisitos funcionales y no funcionales.

- Revisión técnica del código fuente.

- Ejecución de pruebas unitarias.

- Ejecución de pruebas funcionales e integración.

- Verificación de la documentación generada.

- Registro y seguimiento de incidencias.

# Roles y responsables

Distribución de Roles en el Equipo de Trabajo:

- Líder del Proyecto y Responsable de Calidad (QA): Jeferson Castro

  - Planificación y Gestión: Planificar el proyecto, coordinar las actividades del equipo, dar seguimiento al cronograma y aprobar los entregables finales.

  - Aseguramiento de Calidad: Definir los estándares de calidad, auditar el cumplimiento del Plan de Calidad y revisar que las funcionalidades cumplan con los criterios de aceptación.

  - Desarrollo: Diseñar e implementar los módulos de Autenticación, Gestión de Usuarios y Gestión de Proveedores.

  - Pruebas y Documentación: Ejecutar pruebas de API/funcionales (Tester) y encargarse de la elaboración, consolidación y control de versiones de la documentación general.

- Desarrollador y Tester: Sebastian Rivera

  - Desarrollo: Diseñar, implementar y mantener la lógica backend (NestJS), frontend (React) y base de datos (PostgreSQL) para el Módulo de Ventas (Carrito de Compras y Generación de Tickets).

  - Pruebas: Realizar pruebas unitarias de su código y pruebas funcionales/API (Tester) para detectar y corregir bugs.

  - Documentación: Elaborar y actualizar la documentación técnica y funcional correspondiente a su módulo desarrollado.

- Desarrollador y Tester: Daniel Lozano

  - Desarrollo: Diseñar, implementar y mantener la lógica backend (NestJS), frontend (React) y base de datos (PostgreSQL) para los módulos de Reportes y Gestión de Productos.

  - Pruebas: Realizar pruebas unitarias de su código y pruebas funcionales/API (Tester) para detectar y corregir bugs.

  - Documentación: Elaborar y actualizar la documentación técnica y funcional correspondiente a sus módulos desarrollados.

- Desarrollador y Tester: Julian Ladino

  - Desarrollo: Diseñar, implementar y mantener la lógica backend (NestJS), frontend (React) y base de datos (PostgreSQL) para el módulo de Gestión de Entradas y Salidas del Inventario.

  - Pruebas: Realizar pruebas unitarias de su código y pruebas funcionales/API (Tester) para detectar y corregir bugs.

  - Documentación: Elaborar y actualizar la documentación técnica y funcional correspondiente a su módulo desarrollado.

- Product Owner: Portal 2

  - Validación: Definir y validar los requisitos del negocio y los criterios de aceptación generales.

  - Aprobación: Evaluar los incrementos del software, realizar las pruebas de aceptación y otorgar el visto bueno final para la liberación del sistema

| Rol | Planificación | Desarrollo | Pruebas | Documentación | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder del Proyecto / QA (Jeferson Castro) | ✓ | ✓ | ✓ | Consolida / Revisa | ✓ |
| Desarrollador (Sebastian Rivera) | Apoya | ✓ | ✓ | Elabora | — |
| Desarrollador (Daniel Lozano) | Apoya | ✓ | ✓ | Elabora | — |
| Desarrollador (Julian Ladino) | Apoya | ✓ | ✓ | Elabora | — |
| Product Owner | Valida | — | — | — | — |

# Documentación y control de registro

La documentación del proyecto constituye la evidencia del cumplimiento de los procesos de calidad y sirve como soporte para las actividades de auditoría, revisión, seguimiento y mantenimiento del sistema.

Los documentos deberán cumplir con los siguientes principios:

- Estar claramente identificados mediante un código, nombre, versión y fecha de actualización.

- Contar con un responsable de su elaboración y mantenimiento.

- Mantener un historial de cambios que permita conocer la evolución del documento.

- Ser almacenados en un repositorio centralizado con acceso controlado.

- Conservar su trazabilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

| Documento | Responsable | Frecuencia de actualización | Medio de almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Calidad | Responsable de Calidad | Cuando existan cambios en el proceso | GitHub |
| Documento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Analista de Requisitos | Según solicitudes aprobadas | GitHub |
| Casos de Uso | Analista de Requisitos | Cuando cambien los procesos del sistema | GitHub |
| Modelo Entidad-Relación | Administrador de Base de Datos | Cuando exista modificación en la base de datos | GitHub |
| Diccionario de Datos | Administrador de Base de Datos | Cuando se modifique la estructura de la base de datos | GitHub |
| Casos de Prueba | Tester | Antes de cada ciclo de pruebas | GitHub |
| Registro de Incidencias | Tester | Cada vez que se detecte una incidencia | GitHub |
| Manual Técnico | Equipo de Desarrollo | Al finalizar cada iteración | GitHub |
| Manual de Usuario | Equipo de Desarrollo | Antes de la entrega final | GitHub |

# Plan de Auditoria

El propósito de las auditorías es comprobar el cumplimiento de los procedimientos definidos, identificar desviaciones o no conformidades y establecer oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento del proceso de desarrollo y al incremento de la calidad del producto final.

| Tipo de auditoría | Objetivo | Responsable | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoría de requisitos | Verificar que los requisitos estén completos, consistentes y actualizados. | Líder del Proyecto | Al finalizar la fase de análisis |
| Auditoría de diseño | Validar que la arquitectura y el diseño del sistema cumplan con los requisitos establecidos. | Todo el equipo | Antes del desarrollo |
| Auditoría de código | Revisar el cumplimiento de estándares de programación, buenas prácticas y estructura del código. | Todo el equipo | En cada iteración |
| Auditoría de pruebas | Verificar la correcta ejecución de los casos de prueba y la documentación de sus resultados. | Todo el equipo | Antes de cada entrega |
| Auditoría documental | Validar que la documentación esté completa, actualizada y bajo control de versiones. | Todo el equipo | Mensualmente |
| Auditoría final | Confirmar que el sistema cumple con los criterios de aceptación definidos para su entrega. | Todo el equipo y el product Owner | Antes de la entrega final |

## Proceso de Auditoría

Las auditorías se desarrollarán siguiendo el siguiente procedimiento:

- Planificación: definición del alcance, objetivos, responsables y cronograma de la auditoría.

- Preparación: recopilación de la documentación, registros y evidencias necesarias para la evaluación.

- Ejecución: revisión de procesos, documentos, código fuente, resultados de pruebas y demás entregables.

- Registro de hallazgos: documentación de conformidades, observaciones y no conformidades identificadas.

- Informe de auditoría: elaboración del informe con los resultados obtenidos y las recomendaciones correspondientes.

- Seguimiento: verificación de la implementación de las acciones correctivas definidas para atender las no conformidades detectadas.

## Criterios de Evaluación

Durante las auditorías se evaluarán, como mínimo, los siguientes aspectos:

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Cumplimiento de requisitos | Verificar que las funcionalidades implementadas correspondan a los requisitos aprobados. |
| Calidad del código | Evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de programación, organización y mantenibilidad del código fuente. |
| Documentación | Confirmar que todos los documentos requeridos estén actualizados, completos y controlados. |
| Resultados de pruebas | Validar que las pruebas planificadas hayan sido ejecutadas y documentadas correctamente. |
| Gestión de incidencias | Verificar que las incidencias registradas hayan sido tratadas conforme al procedimiento establecido. |
| Control de versiones | Confirmar que los cambios realizados al código y la documentación se encuentren registrados y versionados correctamente. |

# Metricas

Las métricas de calidad constituyen un mecanismo de evaluación cuantitativa que permite medir el desempeño del proyecto y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Plan de Calidad.

Las métricas definidas serán revisadas de manera periódica por el Responsable de Calidad y el Líder del Proyecto, quienes analizarán los resultados obtenidos y propondrán las acciones necesarias cuando alguno de los indicadores no alcance los valores esperados.

Objetivos de las métricas

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos para el proyecto.

- Medir el desempeño del proceso de desarrollo.

- Detectar oportunamente desviaciones que puedan afectar la calidad del software.

- Facilitar la toma de decisiones basada en información objetiva.

- Medir la eficacia de las actividades de pruebas y revisión.

- Promover la mejora continua mediante el seguimiento periódico de indicadores.

| Indicador | Descripción | Fórmula | Meta | Frecuencia / Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de requisitos | Porcentaje de requisitos funcionales y no funcionales implementados. | (Requisitos implementados / Requisitos aprobados) × 100 | >= 95% | Por Sprint / Documentación |
| Cobertura de pruebas | Porcentaje de casos de prueba ejecutados frente a los planificados. | (Casos ejecutados / Casos planificados) × 100 | ≥ 90 % | Fin de Sprint / Postman y Jest |
| Defectos críticos | Número de defectos críticos pendientes de corrección. | Total de defectos críticos abiertos | 0 | Continua / GitHub Issues |
| Defectos por módulo | Densidad de incidencias detectadas en cada módulo. | Total de defectos / Módulo | Tendencia decreciente | Por Sprint / GitHub Issues |
| Tasa de corrección | Porcentaje de bugs o incidencias resueltas respecto al total reportado. | (Incidencias corregidas / Incidencias registradas) × 100 | >= 95% | Por Sprint / Equipo de Desarrollo |

## Indicadores del Proceso

Estos indicadores permiten evaluar el desempeño del equipo durante el desarrollo.

| Indicador | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma | Porcentaje de actividades ejecutadas según la planificación. | ≥ 90 % |
| Actualización documental | Documentos actualizados respecto al total de documentos controlados. | 100 % |
| Auditorías ejecutadas | Auditorías realizadas respecto a las planificadas. | 100 % |
| Cumplimiento de revisiones de código | Revisiones realizadas frente a las programadas. | 100 % |

## Indicadores de Pruebas

| Indicador | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Casos de prueba exitosos | Casos de prueba aprobados respecto al total ejecutado. | ≥ 95 % |
| Tiempo promedio de corrección | Tiempo requerido para solucionar una incidencia. | ≤ 3 días |
| Reincidencia de defectos | Número de defectos que reaparecen después de ser corregidos. | ≤ 5 % |

# Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos a partir de las métricas serán analizados periódicamente durante las reuniones de seguimiento del proyecto. Cuando alguno de los indicadores presente un valor inferior a la meta establecida, se realizará un análisis de causa raíz con el fin de identificar el origen de la desviación y definir las acciones correctivas necesarias.

El análisis de las métricas permitirá establecer tendencias sobre el comportamiento del proyecto, evaluar la efectividad de las actividades de calidad y apoyar la toma de decisiones para mejorar el desempeño del equipo de desarrollo.

# Reporte de Métricas

Los resultados de las métricas deberán consolidarse en informes periódicos elaborados por el Responsable de Calidad. Cada informe incluirá:

- Nombre del indicador evaluado.

- Valor obtenido.

- Meta establecida.

- Estado del indicador (Cumple / No cumple).

- Análisis de resultados.

- Acciones correctivas o preventivas propuestas.

- Responsable del seguimiento.

- Fecha de evaluación.

## Tabla de Seguimiento de Métricas

| Indicador | Meta | Resultado | Estado | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de requisitos | ≥ 95 % |  |  |  |
| Cobertura de pruebas | ≥ 90 % |  |  |  |
| Defectos críticos | 0 |  |  |  |
| Tiempo promedio de corrección | ≤ 3 días |  |  |  |
| Cumplimiento del cronograma | ≥ 90 % |  |  |  |
| Auditorías ejecutadas | 100 % |  |  |  |

# Gestión de No Conformidades, Escalamiento y Acciones Correctivas

El proceso de gestión de no conformidades tiene como finalidad asegurar que cualquier desviación identificada durante el desarrollo del proyecto Mercapleno sea registrada, evaluada, tratada y corregida de manera oportuna, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el presente Plan de Calidad.

Una no conformidad corresponde a cualquier incumplimiento de los requisitos funcionales, requisitos no funcionales, estándares de desarrollo, procedimientos establecidos, documentación, resultados de pruebas o criterios de aceptación del proyecto.