PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Proyecto Formativo: Mercapleno

Sistema Web y Móvil de Gestión de Ventas e Inventario

| Código | P-QA-09 |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 05/08/2026 |
| Sprint | QA-01 |
| Ficha | 3206403 – Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) |

# 1. Información del Proyecto

| Empresa / Entidad | SENA – Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET) |
| --- | --- |
| Proyecto Formativo | Mercapleno – Sistema web y móvil de gestión de ventas e inventario |
| Código del Programa | 228118 – Análisis y Desarrollo de Software (Ficha 3206403) |
| Sprint | QA-01 |
| Fecha de Diligenciamiento | 03/08/2026 |
| Cliente | [Nombre del Instructor / Product Owner] — pendiente por confirmar con el instructor |
| Líder de Proyecto | Jeferson Castro (Scrum Master) |
| Líder de QA | Jeferson Castro (QA) |

# 2. Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Product Owner | SENA CEET |  |  |
| Daniel Lozano | Líder de QA | SENA CEET |  |  |
| Jeferson Castro | Líder de Desarrollo | SENA CEET |  |  |

# 3. Normas y estándares aplicables

| ISO | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Define el proceso y la documentación de pruebas de software. Es la base de este Plan Maestro de QA: la estrategia, los roles, los criterios de entrada/salida y toda la documentación ya generada (Historias de Usuario, Casos de Uso Extendidos y matrices de Casos de Prueba). |
| ISO/IEC 25010 | Define las características de calidad que debe cumplir el software (funcionalidad, eficiencia, fiabilidad, seguridad, compatibilidad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad). Sustenta directamente los RNF-001, RNF-002 y RNF-003 usados en cada Historia de Usuario y Caso de Uso Extendido del proyecto. |

# 4. Resumen Ejecutivo

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software Mercapleno, sistema web y móvil de gestión de ventas e inventario desarrollado por el equipo formativo dentro del programa ADSO (Ficha 3206403). Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB.

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-01, el cual tiene una duración de 40 horas. Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales sobre la interfaz web (React) y la aplicación móvil (Flutter), así como pruebas sobre la API REST construida en NestJS, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

# 5. Objetivos

- Asegurar trazabilidad: Cada requisito funcional debe estar vinculado con la historia de usuario, caso de uso extendido y caso de prueba correspondiente

- Validar criterios de aceptación: comprobar que las condiciones definidas para cada historia de usuario se cumplen antes de cada entrega.

- Detección temprana de defectos: identificar y corregir errores lo antes posible, dando prioridad a los módulos más críticos y dependientes (autenticación, productos, venta y reportes).

- Verificación de requisitos no funcionales: evaluar rendimiento, disponibilidad y seguridad en todos los módulos del sistema.

- Numeración única de casos de prueba: establecer un esquema global y consistente de identificación para los casos de prueba en toda la documentación del proyecto.

# 6. Alcance

El plan contempla los cinco módulos principales del sistema Mercapleno:

- EP‑001 Autenticación: incluye registro de usuarios, verificación de correo, reenvío de códigos, inicio de sesión, segundo factor (2FA) y recuperación de contraseñas.

- EP‑002 Gestión de Usuarios: abarca el alta, consulta, actualización y desactivación de usuarios administrativos.

- EP‑003 Venta: cubre catálogo de productos, filtros de búsqueda, carrito de compras, proceso de checkout, confirmación y comprobante de compra.

- EP‑004 Gestión de Productos: contempla el registro, consulta, edición y eliminación de productos (CRUD administrativo).

- EP‑005 Reportes y Estadísticas: incluye reportes mensuales de ventas, ranking de productos, resumen general y exportación en PDF.

- EP‑006. Gestión de movimientos: incluye el registro de entradas y salidas de los productos actualizando automáticamente el stock y notificando al administrador por correo electrónico por bajo stock en los productos.

- EP‑007 Gestión de proveedores: incluye el registro, consulta, edición, eliminación y deshabilitación de los proveedores.

Quedan fuera de alcance en este plan las pruebas de carga o estrés a gran escala, las pruebas de penetración formal y la auditoría del código fuente. Estos aspectos podrán abordarse en un plan complementario si el proyecto lo requiere.

v

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, recuperación de contraseña, validación de JWT. |
| Gestión de Usuarios | CRUD de usuarios, consulta, edición, eliminación, asignación de roles y validaciones del formulario. |
| Gestión de ventas | CRUD de productos, registro, consulta, actualización, eliminación de productos, búsquedas y validaciones de la información. |
| Gestión de productos | Registro de entradas y salidas de productos, actualización automática del stock, notificación por bajo stock |
| Reportes y estadísticas | Catálogo de productos, carrito de compras, cálculo de totales, actualización del inventario y generación del comprobante |
| Gestión de movimientos | Reportes de ventas e inventario con gráficos para toma de decisiones. |
| Gestión de Proveedores | CRUD de proveedores, consulta, edición, eliminación y validaciones del formulario. |

# 7 Estrategia de Pruebas

La estrategia combina distintos niveles y tipos de prueba según el objetivo de verificación:

| Nivel / Tipo | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Validación de servicios y funciones aisladas | Desarrolladores |
| Pruebas de Integración | Validación de la comunicación Frontend ↔ Backend y Backend ↔ Base de Datos (Prisma / mysql2). | QA + Desarrollo |
| Pruebas Funcionales | Validación de cada Caso de Uso Extendido (CU) contra sus criterios de aceptación (CA) y casos de prueba (CP). | QA |
| Pruebas de Regresión | Re-ejecución de casos de prueba críticos tras cada cambio, priorizando módulos con dependencias (Auth, Productos → Venta). | QA |
| Pruebas No Funcionales | Tiempo de respuesta (RNF-001), disponibilidad (RNF-002), seguridad de transmisión y JWT (RNF-003). | QA |
| Pruebas de Seguridad | Verificación de token, rutas, manejo de roles y expiración de token (401/403). | QA |
| Pruebas de Aceptación (UAT) | Validación con el usuario/administrador final de los flujos completos end-to-end antes de cada entrega. | Product Owner / Cliente |

# 8. Entregables

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-01:

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| QA-A11 | Evidencias de Ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte profesional de defectos encontrados. |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del sprint. |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15) | Resumen de resultados y recomendaciones. |

# 9. Recursos

## 9.1. Requerimientos de Entorno – Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de Pruebas | Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado. |
| Equipos de Testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a Internet y acceso a la red del servidor local o contenedor Docker con el sistema desplegado. |

## 9.2. Requerimientos de Entorno – Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web). |
| Navegadores | Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión). |
| Base de Datos | PostgreSQL (según esquema Prisma del proyecto). |
| Entorno de Ejecución | Node.js (backend NestJS) y React (FrontEnd web) y Docker para el despliegue de entorno de pruebas. |

## 9.3. Herramientas de Prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman | Ejecución y validación de pruebas de la API REST. |
| Prisma Studio | Verificación y validación de la información almacenada en la base de datos. |
| Visual Studio Code | Revisión del código fuente, ejecución del proyecto y análisis de registros (logs). |
| Git / GitHub | Control de versiones y gestión del código fuente. |
| Microsoft Excel | Elaboración de casos de prueba, matriz de trazabilidad y registro de resultados. |
| Draw.io / Mermaid | Elaboración de diagramas (opcional). |

# 10. Ambiente de Pruebas

- Backend: el sistema se ejecuta en NestJS dentro de un entorno local o de staging, conectado a una base de datos MySQL exclusiva para pruebas (separada del entorno productivo).

- Frontend: la aplicación React + Vite se configura para apuntar al servidor de pruebas correspondiente.

- Autenticación: se utilizan cuentas de prueba previamente definidas para cada rol (Administrador, Empleado y Cliente).

- Datos de prueba: se carga un catálogo de productos y categorías, junto con ventas simuladas para validar el módulo de reportes.

- Documentación Swagger: disponible en /api/docs como referencia del contrato de API durante la ejecución de pruebas de integración.

# 11. Roles y Responsabilidades

- QA Lead: define la estrategia, prioriza el backlog de pruebas y aprueba el cierre de cada ciclo.

- Analista de Pruebas: diseña y ejecuta los Casos de Prueba, documenta resultados y reporta defectos.

- Desarrollador Backend/Frontend: corrige defectos y ejecuta pruebas unitarias e integración inicial antes de pasar a QA.

- Product Owner / Cliente: valida los criterios de aceptación de negocio y participa en las pruebas de aceptación (UAT).

# 12. Planificación y Organización

## 12.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB:

- Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).

- Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

- Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.

- Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

## 12.2 . Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | R | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | R | R | R | I |
| Pruebas Funcionales | R | R | R | R | I |
| Pruebas de API | R | R | R | R | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | R | I |
| Dashboard de Calidad | R | R | R | R | I |

# 13. Matriz de Trazabilidad Consolidada

| Épica | Nombre | RF | HU | CP (propuesto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-001 | Autenticación | RF-001.1 a RF-001.8 | HU-001.1 a HU-001.8 | CP-001 a CP-045 |
| EP-002 | Gestión de Usuarios | RF-002.1 a RF-002.4 | HU-002.1 a HU-002.4 | CP-046 a CP-069 |
| EP-003 | Venta | RF-003.1 a RF-003.8 | HU-003.1 a HU-003.8 | CP-070 a CP-105 |
| EP-004 | Gestión de Productos | RF-004.1 a RF-004.4 | HU-004.1 a HU-004.4 | CP-106 a CP-116 |
| EP-005 | Reportes y Estadísticas | RF-005.1 a RF-005.4 | HU-005.1 a HU-005.4 | CP-117 a CP-128 |
| EP-006 | Gestión de Movimientos | RF-006.1 a RF-006.2 | HU-006.1 a HU-006.2 | CP-129 a CP-130 |
| EP-007 | Gestión de Proveedores | RF-007.1 a RF-007.5 | HU-007.1 a HU-007.5 | CP-131 a CP-161 |

## 13.1. Cronograma del Sprint QA-02

| Fase / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 03/08/2026 | 05/08/2026 | Líder QA |
| Plan Maestro de Pruebas | 03/08/2026 | 05/08/2026 | Líder QA |
| Diseño de Casos de Prueba |  |  | Todo el equipo |
| Matriz de Trazabilidad |  |  | Todo el equipo |
| Ejecución Pruebas Funcionales |  |  | Todo el equipo |
| Ejecución Pruebas API |  |  | Todo el equipo |
| Registro de Defectos |  |  | Todo el equipo |
| Dashboard de Calidad |  |  | Todo el equipo |
| Auditoría Cruzada |  |  | Todo el equipo |
| Sprint Review / Retrospective |  |  | Todo el equipo |

# 14. Criterios de Entrada y Salida

## Criterios de entrada (para iniciar pruebas de un módulo)

- Las  historias de usuario y los casos de uso extendido de cada  módulo están documentados y aprobados.

- El ambiente de pruebas está disponible y estable (backend, base de datos y frontend desplegados).

- Los casos de prueba del módulo están diseñados y con ID único.

## Criterios de salida (para cerrar pruebas de un módulo)

- 100% de los Casos de Prueba críticos y de alta prioridad ejecutados.

- Cero defectos abiertos de severidad crítica o alta.

- Los Criterios de Aceptación (CA) de cada historia de usuario están validados como cumplidos.

# 15. Gestión de Defectos

Los defectos se clasifican por severidad para priorizar su atención:

| Severidad | Criterio | Acción esperada |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea el uso del sistema o un módulo completo (ej. login no funciona, JWT Guard no protege rutas). | Corrección inmediata, no se libera build. |
| Alta | Afecta una funcionalidad principal pero existe un camino alterno limitado (ej. no se puede editar producto, pero sí crearlo). | Corrección antes del cierre del sprint. |
| Media | Afecta una funcionalidad secundaria o un flujo alternativo (ej. filtro de búsqueda no aplica bien). | Corrección planificada en próximo sprint. |
| Baja | Defectos cosméticos o de textos/mensajes que no afectan la funcionalidad. | Backlog de mejora continua. |

# 16. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno de pruebas inestable | 3 | 5 | 15 | Coordinar con el equipo de desarrollo para garantizar la estabilidad del entorno de pruebas desde el día 1. |
| Defectos críticos que bloquean las pruebas | 4 | 5 | 20 | Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con el desarrollo. |
| Falta de tiempo para ejecutar todos los casos | 4 | 4 | 16 | Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario. |
| Falta de datos de prueba | 3 | 4 | 12 | Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos. |

# 17. Entregables de QA

| Artefacto | Enlace |
| --- | --- |
| Requisitos Funcionales | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/01_Requisitos/1_RF_%20Mercapleno.docxhttps://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/01_Requisitos/1_RF_%20Mercapleno.docx |
| Historias de Usuario | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/01_Requisitos/4_Historias_de_usuario_Mercapleno.docx |
| Casos de Uso Extendidos | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/01_Requisitos/3_Caso_Uso_Extendido_Mercapleno.docx |
| Casos de Prueba | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/03_Casos_de_prueba/Casos_Prueba.xlsx |
| Matriz de Trazabilidad | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/blob/master/06_Matricas/Matriz_Trazabilidad.xlsx |
| Registro de Defectos | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA/tree/master/07_Tester/integracion |
| Repositorio Github | https://github.com/SextoQA/Mercapleno_QA |
| API(Swagger) | http://localhost:4000/api/docs |

# 18. Glosario

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.

- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto.

- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.

- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.