PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Proyecto Formativo: MERCAPLENO

Sistema Web y Móvil de Gestión de Ventas e Inventario

| Código | P-QA-09 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 03/08/2026 |
| Sprint | QA-01 |
| Ficha | 3206403 – Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) |

# 1. Información del Proyecto

| Empresa / Entidad | SENA – Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET) |
| --- | --- |
| Proyecto Formativo | Mercapleno – Sistema web y móvil de gestión de ventas e inventario |
| Código del Programa | 228118 – Análisis y Desarrollo de Software (Ficha 3206403) |
| Sprint | QA-01 |
| Fecha de Diligenciamiento | 03/08/2026 |
| Cliente | [Nombre del Instructor / Product Owner] — pendiente por confirmar con el instructor |
| Líder de Proyecto | Jeferson Castro (Scrum Master) |
| Líder de QA | Jeferson Castro (QA) |

# 2. Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Product Owner | SENA CEET |  |  |
| Daniel Lozano | Líder de QA | SENA CEET |  |  |
| Jeferson Castro | Líder de Desarrollo | SENA CEET |  |  |

# 3. Resumen Ejecutivo

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software Mercapleno, sistema web y móvil de gestión de ventas e inventario desarrollado por el equipo formativo dentro del programa ADSO (Ficha 3206403). Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB.

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-01, el cual tiene una duración de 40 horas (del 17 al 31 de julio de 2026). Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales sobre la interfaz web (React) y la aplicación móvil (Flutter), así como pruebas sobre la API REST construida en NestJS, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

# 4. Alcance de las Pruebas

## 4.1. Elementos a Probar

Se probarán los siguientes elementos del sistema, correspondientes a las historias de usuario implementadas en sprints anteriores:

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, recuperación de contraseña, validación de JWT. |
| Gestión de Usuarios | CRUD de usuarios, consulta, edición, eliminación, asignación de roles y validaciones del formulario. |
| Gestión de Productos | CRUD de productos, registro, consulta, actualización, eliminación de productos, búsquedas y validaciones de la información. |
| Gestión de Inventario | Registro de entradas y salidas de productos, actualización automática del stock, notificación por bajo stock |
| Ventas | Catálogo de productos, carrito de compras, cálculo de totales, actualización del inventario y generación del comprobante |
| Reportes y estadísticas | Reportes de ventas e inventario con gráficos para toma de decisiones. |
| Gestión de Proveedores | CRUD de proveedores, consulta, edición, eliminación y validaciones del formulario. |

## 4.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

Son las funcionalidades que se han añadido o modificado en el ciclo de desarrollo actual:

- CRUD completo para gestionar a los proveedor

- Búsqueda avanzada con filtros por categoría y precio.

- Escáner de código de barras / QR en la app móvil.

## 4.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Navegación general del sistema web y móvil.

- Flujo de inicio de sesión.

- Visualización de productos en el catálogo e inventario.

## 4.4. Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo Asumido |
| --- | --- | --- |
| Integración con pasarela de pago real | No se contemplado implementarlo | Se asume un riesgo medio-alto, ya que no se tiene planteado implementarlo, ya que la validación se hace por el ticket de compra |
| Reportes estadísticos complejos | Son funcionalidades de baja prioridad. | Se asume un riesgo bajo, ya que no son críticas para el core del negocio. |

# 5. Criterios de Aceptación, Suspensión y Reanudación

## 5.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

☐  El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).

☐  La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.

☐  El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.

☐  Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.

☐  La documentación de la API está disponible y actualizada.

☐ Los requisitos funcionales y no funcionales han sido revisados y aprobados.

## 5.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

☐  Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.

☐  Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.

☐  No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.

☐  Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.

☐  El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.

## 5.3. Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán automáticamente si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Bloqueante | Se identifica un defecto crítico que impide la ejecución de uno o varios casos de prueba (por ejemplo, imposibilidad de iniciar sesión o acceder al sistema). |
| Entorno Inestable | El entorno de pruebas presenta fallos o indisponibilidad que impiden ejecutar las pruebas de forma normal. |
| Falta de Datos | No se dispone de la información o registros necesarios para ejecutar los casos de prueba planificados. |

## 5.4. Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando se cumplan las siguientes condiciones:

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Resuelto | El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión. |
| Entorno Estabilizado | El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado. |
| Datos Disponibles | Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados. |

# 6. Entregables

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-01:

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| QA-A11 | Evidencias de Ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte profesional de defectos encontrados. |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del sprint. |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15) | Resumen de resultados y recomendaciones. |

# 7. Recursos

## 7.1. Requerimientos de Entorno – Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de Pruebas | Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado. |
| Equipos de Testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a Internet y acceso a la red del servidor local o contenedor Docker con el sistema desplegado. |

## 7.2. Requerimientos de Entorno – Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web). |
| Navegadores | Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión). |
| Base de Datos | PostgreSQL (según esquema Prisma del proyecto). |
| Entorno de Ejecución | Node.js (backend NestJS) y React (FrontEnd web) y Docker para el despliegue de entorno de pruebas. |

## 7.3. Herramientas de Prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman | Ejecución y validación de pruebas de la API REST. |
| Prisma Studio | Verificación y validación de la información almacenada en la base de datos. |
| Visual Studio Code | Revisión del código fuente, ejecución del proyecto y análisis de registros (logs). |
| Git / GitHub | Control de versiones y gestión del código fuente. |
| Microsoft Excel | Elaboración de casos de prueba, matriz de trazabilidad y registro de resultados. |
| Draw.io / Mermaid | Elaboración de diagramas (opcional). |

## 7.4. Personal

| Rol | Responsabilidad | Miembro Asignado |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner. | Jeferson Castro |
| Analista QA 1 | Participar en el diseño, ejecución y documentación de las pruebas. | Sebastián Rivera |
| Analista QA 2 | Participar en el diseño, ejecución y documentación de las pruebas. | Daniel Lozano |
| Analista QA 3 | Participar en el diseño, ejecución y documentación de las pruebas. | Julian Ladino |

## 7.5. Entrenamiento

El equipo cuenta con los conocimientos necesarios para utilizar las herramientas definidas en el presente plan. En caso de ser necesario, se realizarán sesiones de revisión sobre el uso de Postman, la ejecución de pruebas y el diligenciamiento de los artefactos de calidad.

# 8. Planificación y Organización

## 8.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB:

- Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).

- Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

- Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.

- Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

## 8.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | R | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | R | R | R | I |
| Pruebas Funcionales | R | R | R | R | I |
| Pruebas de API | R | R | R | R | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | R | I |
| Dashboard de Calidad | R | R | R | R | I |
| Informe Ejecutivo | R | R | R | R | I |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

## 8.3. Cronograma del Sprint QA-02

| Fase / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 03/08/2026 | 05/08/2026 | Líder QA |
| Plan Maestro de Pruebas |  |  | Líder QA |
| Diseño de Casos de Prueba |  |  | Todo el equipo |
| Matriz de Trazabilidad |  |  | Todo el equipo |
| Ejecución Pruebas Funcionales |  |  | Todo el equipo |
| Ejecución Pruebas API |  |  | Todo el equipo |
| Registro de Defectos |  |  | Todo el equipo |
| Dashboard de Calidad |  |  | Todo el equipo |
| Auditoría Cruzada |  |  | Todo el equipo |
| Sprint Review / Retrospective |  |  | Todo el equipo |

## 8.4. Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el sprint.

- El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas.

- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, productos, etc.).

- Los requisitos funcionales y la documentación del proyecto estarán disponibles y actualizados antes del inicio de las pruebas.

# 9. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno de pruebas inestable | 3 | 5 | 15 | Coordinar con el equipo de desarrollo para garantizar la estabilidad del entorno de pruebas desde el día 1. |
| Defectos críticos que bloquean las pruebas | 4 | 5 | 20 | Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con el desarrollo. |
| Falta de tiempo para ejecutar todos los casos | 4 | 4 | 16 | Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario. |
| Falta de datos de prueba | 3 | 4 | 12 | Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos. |

# 10. Glosario

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.

- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto.

- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.

- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.