| FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO |  | Mercapleno |  |  |  |
| DOCUMENTO |  | Plan de capacitación |  |  |  |
| VERSIÓN |  | 1.0 |  |  |  |
| FECHA CREACIÓN |  | 03/09/2026 |  |  |  |
| FECHA CAMBIO |  | 03/09/2026 |  |  |  |
| RESPONSABLES |  | Jeferson Bernal Juan Rivera Daniel Lozano Julian Ladino |  |  |  |
| LÍDER |  | Jeferson Bernal |  |  |  |
| HISTORIAL |  |  |  |  |  |
| FECHA | NÚMERO DE VERSIÓN |  | OBSERVACIONES | AUTOR (ES) | VER |
| 03/09/2026 | 1.0 |  | primera version de la capacitacion de usuario | Jeferson Bernal Daniel Lozano | 1.0 |

Documento validado por las partes en fecha:

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
| --- | --- |
| ________________________ | ________________________ |
| Nombre: ________________________ Cargo: _________________________ Fecha: ____ / ____ / ________ | Nombre: ________________________ Cargo: _________________________ Fecha: ____ / ____ / ________ |

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4

1.1 Propósito y Objetivos ................................................................................ 4

1.2 Personal involucrado ................................................................................. 4

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas ..................................................... 4

2. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI) ............................. 5

3. CONVENCIONES ............................................................................................ 6

4. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CAPACITACIÓN ................................. 6

5. REVISIÓN LOGÍSTICA .................................................................................... 7

6. PRESUPUESTO ............................................................................................... 8

- INTRODUCCIÓN

  - Propósito y Objetivos

El presente Plan de Capacitación tiene como propósito guiar al personal del supermercado Portal 2, involucrado en el proyecto Mercapleno, en el uso, administración y gestión integral del sistema de información, abarcando módulos clave como el control de inventarios y la gestión de ventas.

Asimismo, el proceso formativo busca estandarizar los procedimientos operativos, concientizando y capacitando a los colaboradores sobre sus responsabilidades en la correcta utilización y mantenimiento del sistema Mercapleno.

  - Personal involucrado

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Jeferson Bernal | Líder del proyecto |
| Daniel Lozano | Desarrollador |
| Julian Ladino | Desarrollador |
| Juan Rivera | Desarrollador |

  - Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Mercapleno: Sistema de información para la gestión de inventario y ventas.

SI: Sistema de Información.

Capacitación: Proceso de enseñanza de las funcionalidades del software.

- PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI)

Mercapleno es un sistema de gestión integral diseñado para optimizar el control de inventarios y la venta en línea con ticket de compras en el supermercado Portal 2. Sus principales funcionalidades incluyen la autenticación de los diferentes roles del sistema, la gestión  de productos, control de stock en tiempo real con alertas de baja cantidad alertando a los administradores, gestión de proveedores, visualización de los productos en un catálogo y la implementación de un carrito de compra, generación de reportes de ventas.

- CONVENCIONES

Para facilitar la lectura de este manual, se utilizan las siguientes convenciones:

[Negrita]: Resalta botones o menús importantes.

[Cursiva]: Indica nombres de secciones o documentos de referencia.

[Nota]: Señala advertencias o consejos adicionales sobre el uso del software.

- ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA CAPACITACIÓN

Consta de dos fases de capacitación:

- Entrenamiento de Administradores y Empleados.

- Entrenamiento de Clientes

A continuación se describen las etapas necesarias para entrenar a los grupos:

ETAPA 1: ENTRENAMIENTO DE ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS

Objetivo de la actividad: Definir el procedimiento y el rol de los administradores y empleados del sistema, identificando donde navegar en las distintas vistas disponibles para este rol.

Temas a tratar: El manejo de la plataforma “Mercapleno” dependiendo de los roles y las reglas de negocio.

- Total de personas: 4 ( 02 Administradores y 02 empleados)

- Intensidad horaria: 4 horas

ETAPA 2: ENTRENAMIENTO DE CLIENTES

Objetivo de la actividad: Capacitar a los clientes en la navegación dentro de la plataforma, el uso del catálogo en línea y el proceso de compra digital.

Temas a tratar: El manejo de la plataforma con el rol cliente, las reglas de negocio, el manejo de la venta en línea y actividades prácticas.

- Total de personas: 05 a 10 personas

- Intensidad horaria: 12 horas, distribuidos en dos días.

PROPUESTA DE AGENDA PARA LOS DOS GRUPOS

Grupo 1: Administradores y Empleados (4 horas)

- Presentación del proyecto Mercapleno y objetivos del sistema.

- Roles y permisos: Configuración de usuarios y perfiles de acceso.

- Gestión operativa: Administración de inventarios, Gestión de usuarios usuarios y  productos.

- Reportes: Visualización, análisis y generación de reportes de ventas.

- Sesión de preguntas y cierre.

Grupo 2: Entrenamiento de Clientes(12 horas, 2 días)

Día 1:

- Introducción al sistema y navegación básica.

- Crear una cuenta en el aplicativo.

- Prácticas guiadas: Simular el proceso de una venta.

Día 2:

- Introducción al sistema y navegación básica.

- Crear una cuenta en el aplicativo.

- Prácticas guiadas: Simular el proceso de una venta.

- REVISIÓN LOGÍSTICA

Lugar de capacitación: Área del Supermercado Portal 2.

Infraestructura necesaria: Conexión a internet, pantalla de proyección, mesas y sillas dispuestas para los asistentes.

Cronograma y tiempos:

- Grupo 1 (Administradores y Empleados): 1 sesión de 4 horas.

- Grupo 2 (Clientes): 2 sesiones de 6 horas cada una (total 12 horas).

- PRESUPUESTO

A continuación se presenta el presupuesto detallado de los materiales, equipos y servicios requeridos para la ejecución de la capacitación.

| ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIALES Y ÚTILES |  |  |  |  |
| Esferos | Caja | 1 | 15.000 | 15.000 |
| Papel A4 | Resma | 1 | 25.000 | 25.000 |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN |  |  |  |  |
| Documentos | - | 2 | 20.000 | 40.000 |
| OTROS SERVICIOS DE TERCEROS |  |  |  |  |
| EQUIPOS BIENES DURADEROS |  |  |  |  |
| REFRIGERIOS Y OTROS |  |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  | 80.000 |
| IMPREVISTOS (10%) |  |  |  | 16.000 |
| TOTAL |  |  |  | 96.000 |